Федеральное агентство по образованию РФ

ГОУ ВПО Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского

Факультет Вычислительной математики и кибернетики

Кафедра Математического обеспечения ЭВМ

УЧЕБНЫЙ КУРС

«Объектно-ориентированный анализ и проектирование»

для подготовки по направлению «Информационные технологии»

Структура проекта

Программный комплекс для автосервиса "Починим все"

Нижний Новгород
2025

Содержание

1.	Рамки проекта	3

1.1.	Матрица компромиссов проекта	3

1.2.	Вехи проекта	3

1.3.	Сметы проекта	4

1.4.	План-график проекта	4

2.	Роли и ответственности	6

2.1.	Знания, умения и навыки	6

2.2.	Структура команды	6

3.	Протоколы проекта	8

3.1.	Управление конфигурацией	8

3.2.	Управление внедрениями	8

3.3.	Достижение качества проекта	9

3.4.	Рабочая среда проекта	9

Рамки проекта

Матрица компромиссов проекта

Для проекта “Программный комплекс для автосервиса "Починим все"” параметры треугольника компромиссов оцениваются следующим образом:

- Ресурсы: команда из 5-ти человек (студентов). Оборудование и ПО предоставляются участниками проекта или университетом. Бюджет проекта – условно 0 рублей, так как это учебный проект.

- Время: 1 учебный семестр (примерно 3-4 месяца).

- Возможности (рамки решения): функциональность, четко оговоренная в разделе “Функциональность решения” Концепции проекта.

Матрица компромиссов проекта:

| Фактор | Фиксируется | Согласовывается | Принимается |
| --- | --- | --- | --- |
| Ресурсы |  |  | X |
| Время | X |  |  |
| Возможности |  | X |  |

Обоснование:

- Время фиксируется: проект должен быть завершен в течение одного учебного семестра. Это жесткое ограничение, обусловленное учебным процессом.

- Возможности согласуются: функциональность является приоритетом для достижения целей проекта. В случае возникновения рисков нехватки времени или ресурсов, команда будет согласовывать с условным “заказчиком” (преподавателем) возможные корректировки в рамках решения, стремясь сохранить ключевую функциональность.

- Ресурсы принимаются: команда и бюджет проекта ограничены и не подлежат значительному расширению в рамках учебного задания. Команда должна работать с теми ресурсами, которые у них есть.

Вехи проекта

В качестве подхода к определению вех выбран подход, основанный на завершении ключевых фаз разработки и достижении основных целей проекта, определенных в Концепции. Вехи привязаны к неделям учебного семестра.

Определенные вехи проекта:

- Завершение проектирования архитектуры и БД, работы над Функциональной спецификацией (конец 6-й недели). Результат – утвержденные диаграммы UML (диаграмма вариантов использования, диаграмма классов, диаграмма компонентов), описание схемы БД.

- Реализация базового бэкенда и API (конец 10-й недели). Результат – развернутое и работающее серверное приложение на Django, предоставляющее основные конечные точки REST API для сущностей “Пользователь”, “Услуга”, “Заказ”, реализованная аутентификация.

- Реализация основных фронтенд-интерфейсов (конец 12-й недели). Результат – работающие и связанные с бэкендом веб-интерфейсы для Клиента (запись, просмотр статусов) и Менеджера (управление заказами и расписанием).

- Финальное тестирование и развертывание (конец 15-й недели). Результат – система развернута на облачном хостинге, протестирована, устранены ключевые ошибки. Подготовлена финальная документация и инструкция по запуску.

- Защита проекта (конец 16-й недели). Результат – успешная демонстрация рабочего прототипа заказчику (преподавателю).

Сметы проекта

Учитывая учебный характер проекта, основные ресурсы – это человеческие ресурсы и программное обеспечение с открытым исходным кодом.

| Вид ресурса | Количество | Тариф | Общая стоимость |
| --- | --- | --- | --- |
| Труд разработчиков | 5 человек * 120 ч. | 0 р./час (студенты) | 0 р. |
| Ноутбуки/ПК | 4 ед. | 0 р. | 0 р. |
| Облачный хостинг | 1 аккаунт (бесп.) | 0 р./мес. | 0 р. |
| ПО (IDE, Git, …) | 4 рабочих места (открытое ПО) | 0 р. | 0 р. |
| Итого: |  |  | 0 р. |

Общий бюджет проекта: 0 рублей.

План-график проекта

На основе выделенных выше вех, а также сформулированных целей и задач определите ожидаемую временную протяженность проекта и постройте предварительный график выполнения проекта.

Предварительный график выполнения проекта на основе вех и ключевых задач.

| Период (недели) | Основные задачи | Веха |
| --- | --- | --- |
| 1-6 | Углубленный анализ требований. Проектирование архитектуры, UML-диаграммы, проектирование БД. Настройка среды разработки | Веха 1: завершение проектирования |
| 7-10 | Разработка моделей Django. Реализация REST API (CRUD для пользователей, услуг, заказов). Реализация аутентификации | Веха 2: готовый базовый бэкенд и API |
| 11-12 | Разработка фронтенда для клиентов и менеджеров. Интеграция с бэкендом. | Веха 3: готовые основные интерфейсы |
| 13-15 | Комплексное тестирование. Исправление ошибок. Развертывание на облачном хостинге. Подготовка документации. | Веха 4: система развернута и протестирована |
| 16 | Подготовка к демонстрации. Финальная презентация. | Веха 5: защита проекта |

Роли и ответственности

Знания, умения и навыки

На основе имеющейся к данному моменту информации о разрабатываемом решении и способе его реализации сформулируйте требования к знаниям, умениям и навыкам, которые необходимы участникам проектной группы. В процессе формулирования учитывайте, что требования должны касаться всех ролевых кластеров команды.

Для успешной реализации проекта участники должны обладать следующими знаниями, умениями и навыками (Hard skills):

- Бэкенд-разработка (Python/Django):

  - Знание Python 3.

  - Опыт работы с фреймворком Django и Django REST framework (DRF).

  - Понимание принципов REST API.

  - Знание SQL и опыт работы с реляционными БД (SQLite/PostgreSQL).

  - Умение работать с Django ORM.

- Фронтенд-разработка (JS/React/Vue):

  - Знание JavaScript (ES 6+).

  - Опыт работы с одним из фреймворков: React или Vue.js.

  - Умение работать с HTML5, CSS3.

  - Знание Bootstrap для адаптивной верстки.

  - Опыт взаимодействия с REST API (Axios, Fetch API).

- Общие технические навыки:

  - Владение системой контроля версий Git.

  - Умение работать в выбранной IDE (VS Code, PyCharm).

  - Базовое понимание процессов развертывания (деплоя) веб-приложений.

- Управленческие и soft skills:

  - Навыки командной работы и коммуникации.

  - Базовое понимание основ управления проектами (тайм-менеджмент, планирование).

  - Способность к решению проблем и самообучению.

Структура команды

| Участник | Роль | Основные функции |
| --- | --- | --- |
| Хасаньянов Кирилл | Lead-разработчик | Реализует серверную и клиентскую части платформы, отвечает за интеграцию видеосервиса и техническое качество кода. |
| Капустин Иван | Аналитик | Собирает и формализует требования, разрабатывает спецификации и контролирует соответствие реализации целям проекта. |
| Николаев Роман | Тестировщик | Проводит функциональное и интеграционное тестирование, фиксирует ошибки, контролирует качество и готовность MVP. |
| Корнеева Екатерина | Дизайнер UI/UX | Создаёт макеты пользовательского интерфейса, UML-диаграммы use-case. |
| Белов Артём | Генеральный директор | Собирает и формализует требования, разрабатывает спецификации и контролирует соответствие реализации целям проекта. |

Протоколы проекта

Управление конфигурацией

- Методы и средства: в качестве системы контроля версий используется Git. Хостинг кода – GitHub. Для управления задачами используется GitHub Projects или Trello.

- Процесс изменений конфигурации: все изменения в коде вносятся через ветки (feature branches). Для внесения изменений создается Pull Request (PR) в основную ветку (master), который должен быть проверен и одобрен как минимум одним другим членом команды перед слиянием.

- Роли и ответственности: все разработчики имеют право создавать ветки и PR. Менеджер проекта или тимлид выполняет роль ответственного за слияние PR после успешного ревью.

- Требования к системе контроля версий: обязательно использование семантического именования коммитов и веток. Ветка master всегда должна содержать стабильную, рабочую версию проекта.

- Процесс управления изменениями:

  - Любой член команды или заказчик может предложить изменение, оформив его в виде Issue в GitHub/Trello с пометкой "Изменение" (Change Request).

  - Менеджер проекта анализирует предложенное изменение на предмет его влияния на треугольник компромиссов (время, ресурсы, возможности).

  - Проводится обсуждение изменения на командной встрече.

  - Решение о принятии, отклонении или отсрочке изменения принимается менеджером проекта после консультации с командой и, при необходимости, с заказчиком (преподавателем).

- Форма запроса на изменение: запрос должен содержать описание изменения, обоснование его необходимости и оценку трудозатрат на реализацию.

- Роли и ответственности: менеджер проекта несет ответственность за управление процессом изменений. Команда предоставляет техническую оценку.

- Действия при влиянии на контракт/рамки: если предложенное изменение существенно изменяет рамки решения или проекта, менеджер проекта инициирует встречу с заказчиком (преподавателем) для пересмотра матрицы компромиссов и, возможно, графика проекта.

Управление внедрениями

- Способ подготовки релизов: стабильные версии системы помечаются тегами в Git. Для каждого релиза создается краткий список изменений (Changelog).

- Процесс внедрения:

  - Тестовое окружение: на облачном хостинге (например, PythonAnywhere) будет развернуто тестовое окружение, на котором будет проводиться приемочное тестирование.

  - Демонстрационное окружение: финальная версия проекта будет развернута на облачном хостинге для демонстрации заказчику (преподавателю).

  - Инструкция по развертыванию: будет создана подробная инструкция по запуску проекта для разработки и демонстрации.

Достижение качества проекта

- Ожидания к качеству: система должна быть стабильной, соответствовать всем функциональным требованиям из Концепции, иметь интуитивно понятный интерфейс и быть развернутой на доступном сервере.

- Процесс проверки качества:

  - Code Review: ревью Pull Requests.

  - Тестирование: проведение ручного функционального тестирования по сценариям использования после завершения каждой крупной функциональности и перед каждым релизом.

  - Приемочное тестирование: финальное тестирование проводится менеджером проекта и (условно) заказчиком на основе критериев одобрения из Концепции.

- Процесс управления качеством: менеджер проекта отслеживает метрики качества (количество критических багов, успешность тестирования) и инициирует действия по их улучшению.

- Роли и ответственности: каждый разработчик отвечает за качество своего кода. Фронтенд и бэкенд разработчики проводят кросс-тестирование. Менеджер проекта отвечает за общее качество проекта и организацию тестирования.

Рабочая среда проекта

- Организационные требования: команда работает удаленно. Еженедельные синхронные встречи проводятся через видеоконференции (Zoom, Discord). Асинхронная коммуникация – через мессенджер (Telegram, Slack).

- Оборудование: каждый участник использует собственное оборудование (ноутбук/ПК) с доступом в Интернет.

- Инструменты и системы:

  - Система контроля версий: Git, GitHub.

  - Среда разработки: VS Code, PyCharm.

  - Управление задачами: GitHub Pages, Trello.

  - Коммуникации: Discord/Telegram, Zoom.

  - Документация: Microsoft Word, Confluence/Wiki.

  - Диаграммы: Draw.io/Lucidchart для создания UML-диаграмм